**Pályázatok kirendeltségenként**

**(Bátaapáti, Bonyhádvarasd, Izmény, Mőcsény, Kisvejke, Mórágy, Grábóc, Kisdorog, Váralja)**

**2022. év**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kedvezményezett neve** | **Projekt címe** | | **Támogatási összeg** | **Projekt állása** | |
| Mőcsény Község Önkormányzata | Önkormányzati ingatlan korszerűsítése Mőcsényben (Művelődési  Ház felújítása)  2021-ben elnyert, 2022-ben megvalósított pályázat | | 24.954.500.- | A projekt fizikai zárása megtörtént, elszámolás benyújtásra került. | |
| Mőcsény Község Önkormányzata | Kerékpárút felújítása Mőcsény Községben  (2022.-ben elnyert pályázat) | | 41.950.224.- | A projekt megvalósítása folyamatban van. | |
| Mőcsény Község Önkormányzata | Belterületi utak, járdák felújítása (2021.-ben elnyert, 2022.-ben megvalósított pályázat) | | 8.450.987.- | A projekt fizikai zárása megtörtént, elszámolás benyújtásra került. | |
| Kisvejke Község Önkormányzata | Művelődési Ház felújítása Kisvejke Községben | | 34.550.550.- | A projekt fizikai zárása megtörtént, elszámolás benyújtásra került. | |
| Kisvejke Község Önkormányzata | Belterületi utak, járdák felújítása (2021.-ben elnyert, 2022.-ben megvalósított pályázat) | | 14.191.542.- | A projekt fizikai zárása megtörtént, elszámolás benyújtásra került. | |
| Bátaapáti Község Önkormányzata | Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés | | 1.521.574.- | Megvalósítás megtörtént, elszámolás benyújtásra került. | |
| Mórágy Község Önkormányzata | Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok fejlesztése – Mórágy Művelődési Ház | | 24.999.999,- | Megvalósítás megtörtént, elszámolás benyújtásra került | |
| Mórágy Község Önkormányzata | Belterületi utak, járdák felújítása | | 20.000.000.- | Megvalósítás megtörtént. elszámolás benyújtásra került. | |
| Mórágy Község Önkormányzata | Felelős állattartás segítése | | 390.982,- | Megvalósítás  meghiúsult, a támogatási összeg visszafizetésre kerül. | |
| Grábóc Község Önkormányzata | Szálka-Grábóc betonút kialakítása | | 218.956.867,- | Megvalósítás folyamatban. | |
| Kisdorog Község Önkormányzata | Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés | | 1.882.600,- | A projekt megvalósítása megtörtént. | |
| Bonyhádvarasd  Község Önkormányzata | | Háziorvosi és védőnői rendelő épületének energetikai korszerűsítése  Magyar Falu Program | 16.944.009,- | | A projekt megvalósítása megtörtént az elszámolás folyamatban van. |
| Bonyhádvarasd  Község Önkormányzata | | Testvértelepülési kapcsolat kiépítése | 1.950.000,- | | A projekt megvalósítása megtörtént az elszámolás folyamatban van |
| Bonyhádvarasd Község Önkormányzata | | Belterületi utak, járdák felújítása | 13.310.750,- | | Megvalósítás és az elszámolás megtörtént |
| Bonyhádvarasd Község Önkormányzata | | Felelős állattartás elősegítése Bonyhádvarasd Községben | 295.898,- Ft | | A megvalósítás és az elszámolás megtörtént |
| Izmény Község Önkormányzata | | Izmény Község belterületi vízrendezése  (TOP pályázat) | 110.270.573,- | | A projekt megvalósítása és az elszámolás megtörtént. |
| Izmény Község Önkormányzat | | Közterületi játszótér Izményben  (MFP pályázat) | 4.787.292,- | | A projekt megvalósítása és elszámolása megtörtént |
| Izmény Község Önkormányzata | | Az óvoda épületének felújítása Izményben  (MFP pályázat) | 33.184.482,- | | Megvalósítás és elszámolás megtörtént |
| Izmény Község Önkormányzata | | Járdafelújítás Izményben | 9.915.624,- | | Megvalósítás folyamatban |
| Izmény Község Önkormányzat | | TOP-Plusz projekt  Belterületi közutak fejlesztése | 122.158.815, | | A pályázat elbírálás alatt |
| Izmény Község Önkormányzat | | TOP-Plusz  Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 147.689.995,- | | A pályázat elbírálás alatt |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váralja Község Önkormányzata | Falubusz beszerzése | 14.982.249,- Ft | Elszámolva. |
| Váralja Község Önkormányzata | Polgármesteri Hivatal épületének felújítása | 29.999.942,- Ft | Elszámolva. |
| Váralja Község Önkormányzata | Eszköz beszerzés meglévő géppark feladatellátásának bővítésére | 9.687.700,- Ft | A projekt megvalósítása megtörtént, elszámolása folyamatban van. |
| Váralja Község Önkormányzata | Belterületi utak, járdák, hidak felújítása  Petőfi Sándor utca rekonstrukciója | 15.161.454,- Ft | Elszámolva. |
| Váralja Község Önkormányzata | Tavasz Köszöntő Családi Falunap | 1.000.000,- Ft | Elszámolva. |
| Váralja Község Önkormányzata | Váraljai Parkerdő Kertmozi | 500.000,- Ft | Elszámolva. |
| Váralja Község Önkormányzata | Váraljai temetőben közlekedési utak felújítása | 4.999.681,- Ft | Elszámolva. |
| Váralja Község Önkormányzata | Váraljai temető digitális térképének elkészítése és parkosítása | 3.963.414,- Ft | Megvalósítás folyamatban. |
| Váralja Község Önkormányzata | TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-TL1 - Közösségi ház épületének energetikai korszerűsítése Váralja | 147.660.000,- Ft | Elbírálás alatt |
| Váralja Község Önkormányzata | TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-TL1 - A váraljai parkerdő turisztikai kínálatának bővítése | 237.368.505,- Ft | Megvalósítás folyamatban. |